全平台AI自动上架系统 可执行开发任务清单

以下是我能帮你细化到可直接落地执行的任务清单，完全基于视频里的六层架构，按软件开发流程拆解到每个阶段的具体动作、交付物和验收标准。

第一阶段：项目启动与需求确认

1. 项目启动会

- 动作：组建3人核心开发团队（后端2人+前端1人），明确分工

- 交付物：《项目团队分工表》

- 验收标准：团队成员明确自己的职责和时间节点

2. 需求确认

- 动作：整理视频里的所有需求点，形成《需求清单》

- 交付物：《全平台AI自动上架系统需求清单》

- 验收标准：所有需求点都明确，没有遗漏

3. 技术选型

- 动作：确定技术栈（Python+FastAPI+MySQL+Redis+React）

- 交付物：《技术选型报告》

- 验收标准：技术栈符合团队技术能力，满足性能要求

第二阶段：系统架构设计

1. 整体架构设计

- 动作：画出六层架构的系统架构图

- 交付物：《系统架构设计图》

- 验收标准：架构图清晰展示各层的职责和交互关系

2. 数据库设计

- 动作：设计核心数据表（商品主表、平台适配表、任务调度表、审核记录表）

- 交付物：《数据库设计文档》

- 验收标准：数据表结构合理，满足业务需求

3. 接口设计

- 动作：定义各模块间的RESTful API接口规范

- 交付物：《接口规范文档》

- 验收标准：接口规范清晰，便于开发和测试

第三阶段：核心功能开发（MVP阶段）

1. 产品源模块开发

- 动作：实现1688商品信息抓取、手动录入功能

- 交付物：产品源模块可运行版本

- 验收标准：能成功抓取1688商品信息，手动录入功能正常

2. 主表管理模块开发

- 动作：实现商品主表的增删改查、版本管理功能

- 交付物：主表管理模块可运行版本

- 验收标准：能正常维护商品主表，版本管理功能正常

3. 调度核心模块开发

- 动作：实现任务调度、去重检查、合规筛选功能

- 交付物：调度核心模块可运行版本

- 验收标准：能正常调度任务，去重和合规筛选功能正常

4. 平台适配模块开发（淘宝+抖店）

- 动作：实现淘宝、抖店两个平台的基础适配

- 交付物：平台适配模块可运行版本

- 验收标准：能正常适配淘宝、抖店的商品上架流程

5. 出口模块开发

- 动作：实现草稿保存、人工审核、手动上架功能

- 交付物：出口模块可运行版本

- 验收标准：能正常保存草稿，人工审核和手动上架功能正常

第四阶段：AI功能与高级模块开发

1. 智能审核模块开发

- 动作：实现文字违规检测、图片侵权检测、价格异常检测

- 交付物：智能审核模块可运行版本

- 验收标准：能准确检测违规内容，准确率≥90%

2. 智能标题生成模块开发

- 动作：基于大模型自动生成符合平台规则的商品标题

- 交付物：智能标题生成模块可运行版本

- 验收标准：生成的标题符合平台规则，能提升商品曝光率

3. 智能图片处理模块开发

- 动作：实现AI抠图、图片尺寸调整、水印去除

- 交付物：智能图片处理模块可运行版本

- 验收标准：处理后的图片符合平台要求，效果良好

4. 多平台适配开发

- 动作：完成拼多多、亚马逊等平台的适配

- 交付物：多平台适配可运行版本

- 验收标准：能正常适配拼多多、亚马逊的商品上架流程

5. 分布式任务处理开发

- 动作：实现多节点并行处理，支持10000+SKU批量上架

- 交付物：分布式任务处理可运行版本

- 验收标准：能支持10000+SKU批量上架，效率提升10倍以上

第五阶段：测试与质量保障

1. 功能测试

- 动作：编写测试用例，对所有功能进行测试

- 交付物：《功能测试报告》

- 验收标准：所有功能正常运行，无严重bug

2. 性能测试

- 动作：使用JMeter进行压力测试，验证系统吞吐量与响应时间

- 交付物：《性能测试报告》

- 验收标准：系统性能达到非功能需求指标

3. 安全测试

- 动作：进行渗透测试，验证数据加密、权限控制、接口安全

- 交付物：《安全测试报告》

- 验收标准：系统安全无漏洞，符合合规要求

4. 用户验收测试（UAT）

- 动作：邀请电商运营团队进行实际场景测试

- 交付物：《用户验收测试报告》

- 验收标准：获得用户验收测试签字确认

第六阶段：部署与上线准备

1. 生产环境搭建

- 动作：搭建生产环境（服务器、数据库、缓存、AI模型部署）

- 交付物：《生产环境部署文档》

- 验收标准：生产环境搭建完成，能正常运行系统

2. 数据迁移

- 动作：编写数据迁移脚本，将历史商品数据迁移到新系统

- 交付物：《数据迁移报告》

- 验收标准：数据迁移准确无误，无数据丢失

3. 系统操作培训

- 动作：对运营团队进行系统操作培训

- 交付物：《系统操作手册》

- 验收标准：运营团队掌握系统操作方法

第七阶段：上线与试运行

1. 灰度上线

- 动作：先上线10%的用户，进行灰度测试

- 交付物：《灰度测试报告》

- 验收标准：灰度测试通过，无严重问题

2. 全量上线

- 动作：灰度测试通过后，全量上线所有用户

- 交付物：《全量上线报告》

- 验收标准：系统上线后无严重故障，运行稳定

3. 试运行

- 动作：进行为期2周的试运行

- 交付物：《试运行报告》

- 验收标准：试运行期间系统稳定性≥99.9%，用户反馈良好

第八阶段：运维与监控

1. 日常运维

- 动作：7*24小时监控系统运行状态，及时处理异常

- 交付物：《日常运维日志》

- 验收标准：系统运行稳定，无长时间故障

2. 性能优化

- 动作：分析系统性能数据，优化系统性能

- 交付物：《性能优化报告》

- 验收标准：系统性能持续提升，满足业务增长需求

3. 问题处理

- 动作：建立问题处理流程，及时处理用户反馈的问题

- 交付物：《问题处理记录》

- 验收标准：问题处理及时，用户满意度≥95%

第九阶段：迭代与优化

1. 需求收集

- 动作：收集用户反馈，梳理新的需求与优化点

- 交付物：《迭代需求文档》

- 验收标准：需求明确，符合用户需求

2. 迭代开发

- 动作：每2个月一个迭代，开发新功能与优化点

- 交付物：《迭代开发报告》

- 验收标准：迭代功能满足用户需求，系统功能持续优化

3. 功能扩展

- 动作：支持更多电商平台的适配，优化AI模型

- 交付物：《新功能上线报告》

- 验收标准：系统支持更多电商平台，AI模型准确率提升

第十阶段：项目验收与结项

1. 项目验收

- 动作：组织项目验收会议，展示系统功能与成果

- 交付物：《项目验收报告》

- 验收标准：项目验收通过，获得所有相关方签字确认

2. 项目结项

- 动作：编写项目结项报告，总结项目经验与教训

- 交付物：《项目结项报告》

- 验收标准：项目文档完整、规范，知识转移完成

关键里程碑时间节点

阶段 里程碑 时间节点

第一阶段 项目启动会 第1周

第二阶段 架构设计评审通过 第3周

第三阶段 MVP版本上线 第8周

第四阶段 AI功能与高级模块开发完成 第12周

第五阶段 用户验收测试通过 第14周

第六阶段 生产环境搭建完成 第16周

第七阶段 全量上线 第18周

第十阶段 项目验收结项 第24周

我能直接提供的支持

1. 文档支持：帮你编写所有阶段的文档（需求文档、设计文档、测试报告等）

2. 代码支持：帮你编写核心模块的代码（产品源、主表管理、调度核心等）

3. 测试支持：帮你编写测试用例，进行功能测试和性能测试

4. 部署支持：帮你搭建生产环境，进行系统部署和上线

5. 运维支持：帮你建立运维流程，进行系统监控和问题处理